اطلاعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرانزلی تا سال 98

اطلاعات جمعیتی :

جمعیت شهرستان انزلی 139016 نفر در قالب 39135 خانوار می باشد که 118523 نفر در قالب31959 خانواردر شهر20493 و  نفر در قالب 7119 خانوار در روستا زندگی می کنند .که بعد خانوار در مناطق شهری 79/3و در مناطق روستایی95/2 و این شاخص در کل شهرستان 37/3 می باشد

امکانات بهداشتی درمانی :

شهرستان بندرانزلی دارای 3 واحد مرکزخدمات جامع سلامت شهری، 2 مرکز شهری و روستایی ، 3 مرکز روستایی ، و دارای 16 خانه بهداشت فعال و 9 واحد پایگاه بهداشت ضمیمه و غیر ضمیمه ،3واحد پایگاه اورژانس می باشد. و همچنین داری یک بیمارستان عمومی و تخصصی 180 تختخوابی می باشد که جمعیت شهرستان را تحت پوشش قرار می دهد واحدهای عرضه خدمات بهداشتی درمانی شهرستان طبق ساختار طرح گسترش  بطور 100% راه اندازی شده اند

ضمنا یکی از مراکز روستایی بصورت بیتوته متاطق روستایی آبکنار  و کپورچال را بصورت شبانه روزی توسط 6 پزشک و 6 پرستار خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می گردد . تعداد پزشک  خانواده 6 نفر از سال 1384از 138هزار نفر 116 هزار نفر جمعیت شهرستان  دارای پرونده سلامت الکترونیکی می باشد.

کلیه اقدامات عمرانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرانزلی تاکنون:

الف) کلیه واحدهای تعمیر شده:

1- مرکز خدمات جامع سلامت شهری-روستایی هادیان،سلیقه دار

مبلغ اعتبار: 377/886/481/1

پایان اجرای پروژه: 14/06/1396

2-ساختمان آموزشگاه بهورزی:

مبلغ اعتبار: 000/060/211

پایان اجرای پروژه: 02/11/1395

3-خانه بهداشت کپورچال:

مبلغ اعتبار: 000/420/63

پایان اجرای پروژه: 20/07/1395

4-خانه بهداشت بالا محله آبکنار:

مبلغ اعتبار: 000/000/175

پایان اجرای پروژه 01/03/1396

5-خانه بهداشت پایین محله آبکنار:

مبلغ اعتبار:000/000/175

پایان اجرای پروژه: 13/05/1396

ب)کلیه واحد های افتتاح شده:

مساحت زمین : 57000/558 متر مربع

مساحت بنا :32/1415 متر مربع در 4 طبقه

مبلغ اعتبار: 000/000/000/21

1-ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی:

شروع پروژه : مرداد 1393

پایان اجرای پروژه: 03/11/1394تحویل 18 ماهه

افتتاحیه :21/11/1394

تجهیزات 000/000/002/1

2-مرکز خدمات جامع سلامت شهری-روستایی کلویر:

سال شروع  ساخت :17/3/1394

مساحت زمین :88/529 مترمربع

مبلغ اعتبار: 000/000/003/7

مساحت بنا :48/475 متر مربع در 2 طبقه

افتتاحیه :شهریور 1396

پایان اجرای پروژه: 05/06/1396

تجهیزات : 000/000/800

3-خانه بهداشت سیاهخالسر:

مبلغ اعتبار:000/000/150/1

پایان اجرای پروژه: 07/06/1394

4-خانه بهداشت بالا محله سنگاچین:

مبلغ اعتبار: 000/000/120/1

پایان اجرای پروژه: 10/06/1392

تعمیر و بازسازی 4 واحد دندانپزشکی : آبکنار – کپورچال

– کلویر -هادیان

1- مرکز خدمات جامع سلامت شهری غازیان:

سال شروع پروژه : 6/6/1396

مساحت زمین : 903 متر مربع

مساحت عیان 48/475 مترمربع در 2 طبقه

تحویل به کارفرما : مدت پروژه 10 ماهه

افتتاحیه 19/2/1398مبلغ اعتبار: پانصد و سه میلیون تومان

2-مرکز خدمات جامع سلامت شهری امام علی (ع):

مساحت عرصه :  49/890 مترمربع

مساحت فوندانسیون : 409 مترمربع

میزان پیشرفت: تخریب انجام شده است و نقشه برداری انجام گردیده

مبلغ اعتبار: 000/000/549/1 (مبلغ فوق جهت احداث فونداسیون ساختمان میباشد)

پایان اجرای پروژه: -

مشخصات شهرستان بندرانزلی

| سال احداث ستاد شبکه | 1394 |
| --- | --- |
| مساحت شهرستان | 265 کیلومتر مربع |
| نقاط شهری | بندرانزلی |
| تعداد دهستان | 2 |
| مرکز خدمات جامع سلامت | روستایی : 3 |
|  | شهری : 3 |
|  | شهری و روستایی : 2 |
| پایگاه سلامت | 9 |
| مرکز مراقبت های رفتاری | 1 |
| مراکز مراقبت مرزی ( قرنطینه ) | 1 |
| مرکز بیتوته | 1 |
| تعداد خانه بهداشت | 16 |
| تعداد روستا | 32 |
| تعداد پایگاه اورژانس | 3 |
| بیمارستان | 1 |
| تعداد خانوار | خانوار شهری : 31959 |
|  | خانوار روستایی : 7119 |
|  | تعدادکل : 39135 نفر |
| جمعیت | شهری : 118167 |
|  | روستایی : 20849 |
|  | تعداد کل : 139016 |
| بافت جمعیتی | ساکن مناطق شهری : 85% |
|  | ساکن مناطق روستایی : 15% |
| پرسنل | پزشکان : 15 نفر |
|  | بهورزان : 37 نفر |
|  | واحدهای ستادی : 72 نفر |
|  | واحدهای ارائه خدمت زیرمجموعه ستاد : 223 نفر |
|  | مراقبین سلامت : 27 نفر |
| تعداد کارگاههای تحت پوشش شهرستان | 90 کارگاره زیر 20 نفر با 1907 نفرکارگر |
|  | 13 کارگاه بالای 20 نفر با 348 نفر کارگر |
| تعداد مراکز تهیه توزیع موادغذایی شهرستان | 2336 |
| اماکن عمومی شهرستان | 793 |

افتتاح کانون سلامت محله کلویر  اسفند 97

هزینه خرید دارو ، مکمل و اقلام بهداشتی جهت تحت پوشش جمعیت هدف

از سال 92 الی 97

420000000  ریال                      سال 92

420000000 ریال                      سال 93

500000000 ریال                     سال 94

850000000 ریال                     سال 95

1000000000 ریال                     سال 96

2300000000 ریال                   سال 97

800000000 ریال                    سال 98